CAHIER DES CHARGES

Par l’Agence de Communication WEB

Version 0.1                                                                     Dernière mise à jour : 27/02/2019

Table des matières

Cadre du projet	3

objet	3

cadre du projet	3

Enjeux et objectifs	3

Livrables	3

Planning prévisionnel	4

Considérations marketing	4

Référencement / Frequentation	4

Conception graphique	4

Brief créatif	4

Charte graphique	5

polices	5

images	5

Spécifications fonctionnelles du site	6

Impact mapping	6

Arborescence du site	6

Aperçu des contenus	7

Spécifications techniques	15

Choix technologiques	15

Domaine et hébergement	15

Accessibilité	17

# Cadre du projet

### objet

Ce document défini les spécifications fonctionnelles et techniques concernant la création d’un site internet pour le projet du festival « Les Films de Plein Air ».

### cadre du projet

Mme Viala Jennifer vient de créer une association afin de lancer son premier festival, se nommant « Les Films de Plein Air ». Il se déroulera du 5 au 8 août 2019 chaque soir, gratuitement, de 18h à minuit.

Mme Viala nous contacte afin de nous confier la création du site internet du festival. L’association désire un site simple, adaptable à tous types d’écrans, qui puisse être la passerelle communicative entre l’association et les potentiels futurs festivaliers. Mme Viala désire avoir une solution de réservation en ligne pour les séances de ses films.

L’association nous laisse proposer une charte graphique complète pour son site et nous demande de lui proposer un nom de domaine et de prendre en charge l’hébergement.

### Enjeux et objectifs

Les enjeux principaux de la création de ce site internet sont les suivants :

- Développer la visibilité en ligne du festival

- Afficher la programmation du festival

- Communiquer sur les actualités

- Proposer une solution de réservation en ligne afin d’anticiper le nombre de participants.

### Livrables

| Cahier des charges fonctionnel et technique | 15 avril 2019 |
| --- | --- |
| Charte graphique de l’association | 15 Avril 2019 |
| Maquette du site | 15 avril 2019 |
| Site internet mis en ligne fonctionnel | 10 Mai 2019 |
| Formation administration WordPress | 10 et 11 Mai 2019 |

### Planning prévisionnel

VOIR DIAGRAMME Gantt FESTIVAL.xlsx

# Considérations marketing

### Référencement / Frequentation

Nous proposons l’extension Wordpress « Google Analytics » pour le suivi de la fréquentation du site,

Et La mise en place des 80 bonnes pratiques SEO du référentiel OPQUAST.

# Conception graphique

### Brief créatif

Le thème Wordpress choisi est « AVANT PORTFOLIO »

Le graphisme de ce site doit répondre à un design qui doit inspirer l’esprit transgénérationnel de la sélection du festival, l’esprit Français des films d’auteurs, et la Modernité de la nouveauté du Festival.

Dans cet esprit nous avons sélectionnés un design « FLAT », aux dérivées des couleurs de la France, dans des tons vifs mais pastel de bleus et de rouge. Du blanc et un gris très foncé pour rappeler le passage du jour à la tombée de la nuit lors des séances en plein air.

Le logo inspire tout cela en se marquant clairement dans le thème du cinéma par son design pellicule

### Charte graphique

LOGO :

Palette Graphique :

### polices

Votre site utilise la Police « CUPRUM »

### images

Nous utiliserons les images fournies par vos soins afin de réaliser l’ensemble de la programmation et les Slides de présentations

# Spécifications fonctionnelles du site

### Impact mapping

### Arborescence du site

### Aperçu des contenus

PAGES VERSION GRANDS ECRANS

PAGES VERSION TABLETTE :

PAGES VERSION MOBILE :

# Spécifications techniques

### Choix technologiques

Le festival a besoin d’une solution web économique et facile à prendre en main, néanmoins ce site doit disposer des dernières technologies en termes de design d’adaptabilité et de fonctionnalités.

Partant de ces constatations, pour réaliser le site du Festival « Les Films de Plein Air », nous vous proposons un CMS complet et reconnu « WORDPRESS ».

Cette solution vous offre une ergonomie simple et complète, un panel de choix de designs, et des extensions d’applications nombreuses et évolutives.

Votre site aura besoin de ces extensions :

- Booking Activities : afin de gérer vos réservations

- WPform Lite : Pour créer votre formulaire de contact

- Google Analytics : afin de suivre la fréquentation du site

Le site sera codé côté Frontend en HTML/CSS/Javascript et côté Backend en PHP

### Domaine et hébergement

#### Nom de domaine

Nous vous proposons le nom de domaine suivant :

- https://www.filmsdepleinair.org

Ce nom de domaine est actuellement disponible, nous choisissons la solution .ORG car le festival est organisé en association sans but commercial.

#### HEBERGEMENT

Pour l’hébergement de votre site, nous vous proposons cette offre économique et sure :

Chez IONOS, nous vous conseillons soit :

- L’offre ESSENTIEL, qui suffira à vos besoins pendant un an.

- L’offre PRO, qui vous permettra d’envisager l’avenir avec des capacités de stockage, mailing plus grandes.

Ces solutions sont à 1 euro/mois pendant un an.

#### Email

Vos adresses mails, au nombre maximal définies par l’offre choisie sera faite sous cette forme :

Ex : contact@lesfilmsdepleinair.org

#### Base de données

Le système de gestion de la base de donnée est en MySQL, utilisée par la solution Wordpress.

### Accessibilité

#### Compatibilité navigateurs

Le site sera compatible avec les navigateurs suivants :

- Internet explorer

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

- Microsoft Edge

- Safari

- Opéra

#### Types d’appareils

Le site sera conçu de manière « responsive » pour assurer une navigation optimale sur tous les types de supports :

- Téléphone mobile

- Tablette

- Ordinateur de bureau